**Kế hoạch luận văn tốt nghiệp**

Đề tài: Xây dựng ứng dụng mobile học tiếng Anh cho trẻ em

Giáo viên hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Đình Thành

Sinh viên:

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Quốc Bảo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn | Công việc | Phân công | Thời gian |
| 1 | Xây dựng khung sườn cho ứng dụng | Cả nhóm | Tuần 1 |
| Xây dựng giao diện căn bản cho ứng dụng | Tuần 2 |
| 2 | Xây dựng server và các chức năng căn bản | Hoàng | Tuần 3,4 |
| Hiện thực chức năng bài học | Cả nhóm | Tuần 5,6,7 |
| Hiện thực chức năng bài kiểm tra |
| Hiện thực chức năng phụ huynh | Tuần 9,10,11 |
| Hiện thực chức năng theo dõi tiến trình và tùy chình |
| Hiện thực chức năng gợi ý | Hoàng |
| 3 | Thu thập và mở rộng cơ sở dữ liệu | Bảo | Tuần 12,13 |
| 4 | Kiểm thử ứng dụng | Cả nhóm | Tuần 14 |
| Hoàn thiện ứng dụng và đưa ra sử dụng | Tuần 15 |