Kế hoạch luận văn tốt nghiệp

Đề tài : xây dụng ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em

Giàng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Đình Thành

Sinh viên : Nguyễn Minh Hoàng – 1411323

Nguyễn Quốc Bảo –

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoan | Công việc | Phân công | Thời gian |
| 1. Hiện thực chức năng chính | Hiện thực khung sườn của ứng dụng | Nguyễn Minh Hoàng | Tuần 1 |
| Hiện thực server và các tương tác cơ bản (gửi nhận thông tin, login, …) | Nguyễn Minh Hoàng | Tuần 2,3,4 |
| Hiện thực chức năng bài test/ bài học | Cả nhóm | Tuần 5,6 |
| Hiện thực chức năng dành cho phụ huynh | Cả nhóm | Tuần 7,8 |
| Hiện thực chức năng lưu giữ tiến trình | Cả nhóm | Tuần 9,10 |
| 1. Thu thập dữ liệu | Bổ sung sữ liệu cho các bài test/ bài học | Nguyễn Quốc Bảo | Tuần 11,12,13 |
| Bổ sung dữ liệu cho các theme của bài học | Cả nhóm |
| 1. Kiểm thử và hoàn thiện | Kiểm thử từng phần | Cả nhóm | Tuần 14 |
| Kiểm thử tổng bộ và hoàn thiện | Cả nhóm | Tuần 15 |